

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Администрации Собинского района

27.09.2018 № 836

|  |  |
| --- | --- |
| *Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»* |  |
| *(с изменениями от 20.02.2019 №135)* | |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Собинского района от 31.07.2018 №669 «Об утверждении перечня муниципальных программ Собинского района», в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» согласно приложению.
2. Считать утратившими силу следующие постановления:

* постановление администрации Собинского района от 25.04.2016 № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2023 годы»;
* постановление администрации Собинского районаот 29.11.2016 № 741 «О внесении изменений в постановление администрации района от 25.04.2016 № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2023 годы»;
* постановление администрации Собинского районаот 27.12.2016 № 808 «О внесении изменений в постановление администрации района от 25.04.2016 № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2023 годы»;
* постановление администрации Собинского районаот 14.04.2017 № 272 «О внесении изменений в постановление администрации района от 25.04.2016 № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2023 годы»;
* постановление администрации Собинского районаот 27.06.2017 № 538 «О внесении изменений в постановление администрации района от 25.04.2016 № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2023 годы»;
* постановление администрации Собинского районаот 28.12.2017 № 1246 «О внесении изменений в постановление администрации района от 25.04.2016 № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2023 годы»;
* постановление администрации Собинского районаот 05.07.2018 № 579 «О внесении изменений в постановление администрации района от 25.04.2016 № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2023 годы».

1. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на сайте ОМС Собинского района.

Глава администрации А.В.Разов

Приложение к постановлению

администрации Собинского района

от 27.09.2018 № 836

Муниципальная программа

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

Паспорт

муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения |
| Ответственный исполнитель Программы –координатор Программы | Управление образования администрации Собинского района |
| Соисполнитель Программы | МКУ «Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства Собинского района» |
| Цели Программы | Обеспечить создание в районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. |
| Задачи Программы | Обеспечение односменного режима обучения в 1-11(12) классах общеобразовательных организаций, перевод учащихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе введенных путем строительства и реконструкции зданий школ;  - количество новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района, введенных путем реализации региональных программ в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета;  - удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| Этапы и сроки реализации Программы | 1 этап -2016 - 2020 годы  II этап – 2021-2023 годы |
| Объемы ресурсов на реализацию муниципальной Программы | Объем финансирования Программы в 2016-2023 годах составит 1 524 246,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета 1 144 236,5 тыс. руб., средств федерального бюджета 247 713,4 тыс.руб., средств районного бюджета 132 296,5 тыс. руб.  Объемы финансирования Программы в 2016-2020 годах составит 817 046,4 тыс.руб, в том числе за счет средств областного бюджета 514 236,5 тыс. руб. из них:  2017 г. – 161 014,6 тыс. руб.;  2018 г. – 336 669,1 тыс. руб.;  2019 г. – 16 552,8 тыс. руб.  За счет средств федерального бюджета 247 713,4 тыс.руб. из них:  2018г.- 113786,3 тыс.руб.,  2019г. – 133 927,1 тыс.руб.  За счет средств районного бюджета 55 096,5 тыс. руб., из них:  2016 г. – 3 432,7 тыс. руб.;  2017 г. – 18 092,9 тыс. руб.;  2018 г. – 20 844,9 тыс. руб.  2019 г. –5 026 тыс. руб.;  2020г. – 7 700 тыс.руб.  Объемы финансирования Программы в 2021-2023 годах составит 707 200 тыс.руб, в том числе за счет средств областного бюджета 630 000 тыс. руб. из них:  2022 г. – 315 000 тыс. руб.;  2023 г. – 315 000 тыс. руб.  За счет средств районного бюджета 77 200 тыс. руб., из них:  2021 г. – 7 200 тыс. руб.;  2022 г. – 35 000 тыс. руб.;  2023 г. – 35 000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | При реализации I этапа Программы (2016-2020 годы):  - к 2021 году обучающиеся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях перейдут на обучение в одну смену;  -будет удержан существующий односменный режим обучения.  При реализации II этапа Программы (2021-2023 годы):  - к концу 2023 года в одну смену станут учиться обучающиеся 5-9 классов в муниципальных общеобразовательных организациях;  -100 процентов обучающихся перейдут из зданий муниципальных общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые здания общеобразовательных организаций (что обеспечит снижение показателей числа аварийных зданий и зданий, требующих капитального ремонта), будет удержан существующий односменный режим обучения.  По итогам реализации Программы все обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях станут обучаться в одну смену;  100 процентов обучающихся перейдут из зданий муниципальных общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые здания муниципальных общеобразовательных организаций. |

1. **Характеристика текущего состояния системы общего образования**

Муниципальная программа Собинского района "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" (далее - Программа) разработана в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. N Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1) и постановлением администрации Владимирской области от 09.02.2016 №90 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы».

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее - школы). Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования (далее - ФГОС ОО).

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления в соответствии с требованиями к условиям реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования в соответствии с ФГОС ОО второй половины дня, а именно:

создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=EB1A721D3382173FE3EF3A613D025880BE17D0D5951E5270336A099155o1V2H) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с [Указ](consultantplus://offline/ref=EB1A721D3382173FE3EF3A613D025880BE16D9D3901E5270336A099155o1V2H)ами Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 29.05.2017 N 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения музыкальных и спортивных школ, детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий туризмом.

В Собинском районе в 2018/2019 учебном году действуют 18 общеобразовательных организаций, в том числе 3 – с дошкольными группами.

66,7% общеобразовательных организаций расположены в сельской местности.

Численность обучающихся и воспитанников в муниципальных общеобразовательных организациях составляет 5825 человек, из них 21 человек обучаются в заочной форме получения образования.

Количество обучающихся в школах района стало увеличиваться с 2010 года и в целом по сравнению с 2009/2010 учебным годом возросло на 17,4 % (2018/2019 уч.г.-5825чел.,2017/2018 уч.г.-5780чел., 2016/2017 уч.г.- 5702чел., 2015/2016 уч.г.- 5524чел., 2014/2015 уч.г. – 5412 чел.,2013/2014 уч.г. – 5189 чел., 2012/2013 уч.г.- 5153 чел.; 2009/2010 уч.г. - 4960 чел.) Численность учащихся сельских школ остается стабильной и составляет 1119 человек. По сравнению с 2009/2010 учебным годом численность обучающихся сельских школ сократиласть на 3,2% (2018/2019 уч.г.- 1119 чел., 2017/2018 уч.г.-1159чел., 2016/2017 уч.г.- 1155чел., 2015/2016 уч.г.- 1138чел , 2014/2015 уч.г. – 1144 чел.,2013/2014 уч.г. –1159 чел., 2012/2013 уч.г.-1147 чел.; 2009/2010 уч.г. - 1156 чел.).

В районе 688 обучающихся (11,8%) двух городских школ (МБОУ СОШ №2 г.Лакинска и МБОУ СОШ №4 г.Собинка) занимаются во вторую смену, из них учащихся 1-4 классов 232 и 101 человек соответственно.

Образовательный процесс для обучающихся 10 - 11 (12) классов очной формы обучения организован в первую смену.

Из 18 школ 15 имеют 100% амортизационный износ. Устьевская основная общеобразовательная школа Собинского района расположена в двух зданиях – основное построено в 1913 г., второе, в котором расположены спортзал и мастерские, - в 1860 г. Здание Фетинской ООШ, согласно технического заключения ГУП ПИ «Владимиргражданпроект» нуждается в капитальном ремонте. МБОУ Собинская СОШ №1 располагается в двух учебных корпусах, находящихся друг от друга на расстоянии 500 м. Одно здание построено в 1934 году, другое здание – бывшее здание церкви Воскресения Христова, постройки конца XIX века. В г.Лакинске функционируют две школы. Здание Лакинской СОШ №2 построено в 1934 году, здание Лакинской СОШ №1 введено в эксплуатацию в 2012 году. Исходя из проектной мощности здание Лакинской СОШ №1 заполнено на 100%. Лакинской СОШ №2 – на 177 %. Ликвидировать вторую смену можно только путем реконструкция здания бывшей школы №1 в г.Лакинск на 500 мест. Учитывая современные требования предъявляемые к организации учебно-воспитательного процесса, можно сделать вывод, что здания большинства школ не соответствуют им.

На территории района 4 (22,2%) школы построены более 50 лет назад, в том числе 3 школы, здания которых построены до 1940 года.

При этом многие школьные здания не соответствуют новым требованиям.

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам.

Меры федеральной поддержки по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных школ в 2009 - 2011 годах, предусмотренные [постановлением](consultantplus://offline/ref=EB1A721D3382173FE3EF3A613D025880BE17DDD7941A5270336A099155o1V2H) Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 N 622 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений", и мероприятий по капитальному (текущему) ремонту зданий школ в рамках модернизации региональных систем общего образования в 2012 - 2013 годах позволили снизить количество таких зданий, но не решили проблему в целом.

Управление образования провело оценку текущей потребности введения новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях с учетом прогноза демографической ситуации, загруженности школ и фактического состояния зданий.

Исследование показало, что в настоящий момент инфраструктура части школ не соответствует новым требованиям: некоторые здания требуют капитального ремонта, не имеют всех видов благоустройства.  Есть здания школ, спроектированные и построенные в начале прошлого века и даже раньше, которые не отвечают требованиям качества школьной инфраструктуры.

Учащиеся начальных классов, пятых-восьмых классов всех общеобразовательных организаций, а также девятого класса МОУ Ставровская СОШ занимаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам. Одним из условий реализации ФГОС в общем образовании является внеурочная деятельность, организация и ведение которой затруднено в школах с двухсменным режимом работы. При организации внеурочной деятельности возможно сетевое взаимодействие, но в Собинском районе всего два учреждения дополнительного образования, которые ведут активную самостоятельную образовательную деятельность и нуждаются в увеличении площадей.

Завершены работы по оснащению всех образовательных организаций автоматическими пожарными сигнализациями и программными аппаратными комплексами «Стрелец-мониторинг» для передачи аварийных сигналов в автоматическом режиме на центральный пульт пожарной охраны. Общеобразовательные организации городов Лакинск, Собинка и п.Ставрово оснащены кнопками экстренного вызова полиции.

Организация рационального питания обучающихся во время пребывания в школе является одним из важнейших факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения. В настоящее время 17% школ выполняют данную задачу в приспособленных помещениях. Охват горячим питанием учащихся школ района составляет 82,5%, что ниже планового показателя на 7.5 %.

Только в одной школе спортивный зал полностью отвечает современным требованиям.

В целях повышения эффективности работы общеобразовательных организаций необходимо создавать современные условия для получения общего образования. Строительство новых школ с современными спортивными залами и столовыми для организации питания, создание современных условий для обеспечения безопасности в период пребывания детей и подростков, оборудование медицинских кабинетов в школах, позволит достичь эти цели.

Согласно демографическим прогнозам в перспективе численность обучающихся общеобразовательных организаций до 2022 года возрастет до 6001 человек, далее численность обучающихся будет снижаться и к 2025 году она сократится на 1,1% по отношению к настоящему времени. Вместе с тем, даже снижение контингента не решит проблему второй смены в общеобразовательных организациях СОШ №2 г.Лакинск и СОШ №4 г.Собинка.

Прогноз изменения численности обучающихся (без обучающихся по программам дошкольного образования) представлен в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование учреждения** | **2015/2016 уч.г.** | **2016/2017 уч.г.** | **2017/2018 уч.г.** | **2018/2019 уч.г.** | **2019/2020 уч.г.** | **2020/2021 уч.г.** | **2021/2022 уч.г.** | **2022/2023 уч.г.** | **2023/2024 уч.г.** | **2024/2025 уч.г.** | **2025/2026 уч.г.** |
| 1 | Собинская № 1 | 776 | 867 | 874 | 917 | 966 | 1019 | 1052 | 1072 | 1079 | 1075 | 1069 |
| 2 | Собинская № 2 | 314 | 326 | 340 | 342 | 356 | 368 | 385 | 398 | 403 | 418 | 433 |
| 3 | Собинская № 4 | 925 | 951 | 970 | 978 | 933 | 896 | 859 | 863 | 837 | 813 | 790 |
| 4 | Лакинская № 1 | 833 | 840 | 845 | 862 | 853 | 830 | 788 | 798 | 778 | 766 | 743 |
| 5 | Лакинская № 2 | 840 | 853 | 885 | 891 | 912 | 953 | 989 | 985 | 978 | 974 | 991 |
| 6 | Ставровская | 698 | 710 | 707 | 716 | 742 | 756 | 779 | 780 | 782 | 782 | 766 |
| **Итого городские школы** | | **4386** | **4547** | **4621** | **4706** | **4762** | **4822** | **4852** | **4896** | **4857** | **4828** | **4792** |
| 7 | Асерховская | 103 | 95 | 98 | 102 | 101 | 107 | 110 | 114 | 114 | 106 | 107 |
| 8 | Воршинская | 230 | 240 | 249 | 236 | 242 | 237 | 235 | 229 | 222 | 206 | 197 |
| 9 | Зареченская | 154 | 155 | 142 | 130 | 133 | 131 | 131 | 121 | 120 | 113 | 110 |
| 10 | Рождественская | 115 | 121 | 117 | 112 | 113 | 106 | 105 | 96 | 90 | 85 | 73 |
| 11 | Толпуховская | 133 | 129 | 128 | 123 | 133 | 124 | 122 | 123 | 118 | 114 | 109 |
| 12 | Черкутинская | 74 | 73 | 72 | 67 | 62 | 64 | 63 | 58 | 51 | 47 | 42 |
| 13 | Бабаевская | 80 | 97 | 96 | 101 | 108 | 107 | 111 | 112 | 109 | 108 | 97 |
| 14 | Березниковская | 31 | 32 | 30 | 27 | 24 | 30 | 30 | 29 | 27 | 29 | 28 |
| 15 | Кишлеевская | 23 | 22 | 21 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| 16 | Куриловская | 96 | 96 | 103 | 100 | 100 | 100 | 96 | 91 | 93 | 88 | 84 |
| 17 | Устьевская | 61 | 58 | 62 | 60 | 59 | 66 | 69 | 68 | 62 | 65 | 61 |
| 18 | Фетининская | 38 | 37 | 41 | 45 | 43 | 46 | 51 | 50 | 52 | 51 | 50 |
| **Итого сельские школы** | | **1138** | **1155** | **1159** | **1119** | **1134** | **1133** | **1138** | **1105** | **1071** | **1024** | **970** |
| **Всего** | | **5524** | **5702** | **5780** | **5825** | **5896** | **5955** | **5990** | **6001** | **5928** | **5852** | **5762** |

В 2016 - 2020 годах планируется создать 1000 новых мест в школах для обеспечения обучения в первую смену и для перевода обучающихся из аварийных зданий.

В 2021 - 2023 годах планируется создать 500 новых мест в школах для обеспечения обучения в первую смену.

Необходимость реализации Программы обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере образования на период до 2023 года, х**арактеристика основных мероприятий Программы,** цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки её реализации

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования на период до 2023 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральная Программа «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 23.10.2015 № 2145-р);

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р);

Стратегия социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года (утверждена Указом Губернатора области от 02.06.2009 № 10);

Постановление Губернатора Владимирской области от 04.02.2014.№ 59 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы»;

Постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от 26.02.2013 № 224 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования».

Развитие системы образования в районе определяется задачами социально-экономического развития области и района, стратегическими ориентирами государственной политики в области образования. Приоритетом муниципальной политики в сфере образования является достижение современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства.

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере образования на среднесрочную перспективу должны стать:

формирование муниципальной сети общего образования, оптимальной для доступности услуг и эффективного использования ресурсов общего образования;

обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям независимо от места жительства и социально-экономического статуса их семей, создание открытой системы информирования граждан о качестве общего образования области;

внедрение новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, стимулирующих повышение качества услуг и эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций.

Целевые показатели (индикаторы) программы:

1. Число новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района
2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях

Целевые [показатели](#P202) (индикаторы) реализации Программы приведены в приложении N 1 к Программе.

Таким образом, реализация Программы приведет к тому, что все обучающиеся станут обучаться в одну смену, 100% обучающихся из аварийных зданий школ перейдут в новые и отремонтированные школы. Будут созданы 1500 мест, в том числе для обучения детей в одну смену и для обучающихся, которые перейдут из аварийных зданий школ в новые и отремонтированные школы.

**2. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации,**

**а также целевые показатели (индикаторы) реализации Программы**

Целью Программы является создание в районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В ходе реализации Программы будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в общеобразовательных организациях и переводу обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из аварийных зданий.

Программа реализуется в 2 этапа:

I этап - 2016 - 2020 годы;

II этап - 2021 - 2023 годы.

На I этапе предполагается к 2021 году перевести 1 - 4 классы на обучение в одну смену и удержать существующий односменный режим обучения, а также продолжить создание новых мест для перевода обучающихся из аварийных зданий школ.

На II этапе к 2023 году планируется перевести 100% обучающихся аварийных зданий школ в новые и отремонтированные школы и обеспечить обучение в одну смену обучающихся 5 - 9 классов, удерживая существующий односменный режим обучения.

**3. Основное мероприятие и мероприятия Программы**

**Основным мероприятием** Программы является строительство и реконструкция зданий школ.

В целях реализации основной задачи Программы в 2016 - 2023 годах и последующие годы планируется строительство школ с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности, ремонт и реконструкция зданий школ с износом выше 50%.

Предусматривается также выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению Программы, заключение соглашений, необходимых для реализации Программы. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Мероприятия Программы приведены в [приложении N 2](#P495) к Программе.

**4. Финансовое обеспечение Программы**

Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств областного бюджета, средств бюджета муниципального образования Собинский район согласно [приложению N](#P1241) 3 «Ресурсное обеспечение Программы» к Программе.

Финансовое обеспечение Программы за счет средств областного бюджета осуществляется путем выделения администрации Собинского района дополнительных бюджетных ассигнований из регионального бюджета, начиная с 2019 года, в рамках [подпрограммы 2](consultantplus://offline/ref=EB1A721D3382173FE3EF246C2B6E068ABD1E87DB981C5B2F6F3552CC021B0FD18A2A30CD327559F1EB9498o0VFH) "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Владимирской области "Развитие образования", утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 N 59 "Об утверждении государственной программы Владимирской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы".

Контроль за использованием средств на реализацию Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования Программы на 2016 - 2023 годы составит 1 524 246,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 1144 236,5тыс. рублей.

Объем финансирования Программы на 2016 - 2020 годы составит 817 046,4 тыс.руб, в том числе за счет средств областного бюджета 514 236,5 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы на 2021 - 2023 годы составит 707 200 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 630000 тыс. рублей.

Реализация Программы осуществляется с 2016 года.

Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями этих бюджетов.

**5. Механизм реализации Программы**

Ответственным исполнителем - координатором Программы является управление образования администрации Собинского района.

Начальник управления образования администрации Собинского района является руководителем Программы и несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

МКУ «Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства Собинского района*»* является соисполнителем Программы.

Управление образования администрации Собинского района в ходе выполнения Программы:

осуществляет планирование, организацию и контроль реализации Программы;

вносит в администрацию района проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

организует экспертные проверки хода реализации Программы, в том числе с участием соисполнителей Программы;

вносит в администрацию района предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо о досрочном прекращении ее реализации, а также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию Программы, по совершенствованию механизма реализации Программы;

разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации мероприятий Программы;

организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг реализации мероприятий Программы.

предоставляет в департамент образования администрации области необходимые документы и материалы для реализации мероприятий Программы.

МКУ «Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства Собинского района» в ходе выполнения Программы

является главным распорядителем бюджетных средств на мероприятия, финансируемые за счет субсидий, предоставляемых департаментом образования администрации Владимирской области муниципальным образованиям на строительство в 2016 - 2023 годах и в последующие годы и на устранение аварийности зданий общеобразовательных организаций;

осуществляет контроль за выполнением строительных работ, оказывает консультационно-методическую помощь ответственному исполнителю и другим соисполнителям Программы в вопросах строительства объектов Программы;

обеспечивают эффективное использование субсидий, получаемых из областного бюджета, на реализацию мероприятий Программы.

**6. Оценка эффективности Программы**

Управлением образования ежегодно осуществляется оценка результативности реализации Программы на основании трех показателей:

1. Степени достижения запланированных результатов;
2. Степени достижения запланированного уровня затрат;
3. Степени исполнения плана.

Степень достижения запланированных результатов.

Степень достижения запланированных результатов планируется измерять по достигнутым значениям показателей (индикаторов) путем сопоставления их с плановыми значениями по следующей формуле:

S рез = ((F1/P1+F2/P2+F3/P3+…..Fn/Pn)/N)\*100%, где

S рез - Степень достижения запланированных результатов;

F1,F2,F3…..Fn – фактические значения целевых показателей (индикаторов), достигнутые в ходе реализации Программы;

P1, P2,P3…..Pn – нормативное значение целевых показателей (индикаторов);

N – количество целевых показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения запланированного уровня затрат.

Расчет степени достижения запланированного уровня затрат осуществляется за отчетный период и за весь период реализации (при условии завершения реализации в отчетном году).

Для оценки степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию Программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.

S затрат = F затраты/ P затраты \*100% , где

S затрат - Степень достижения запланированного уровня затрат;

F затраты – фактические расходы на выполнение Программы;

P затраты – плановые расходы на выполнение Программы

Степень исполнения плана.

Степень исполнения плана планируется определять по количеству выполненных мероприятий по формуле:

S плана = F мер./ P мер \*100% , где

S плана - Степень исполнения плана;

F мер.- число фактически исполненных мероприятий (мероприятия со 100% уровнем исполнения);

P мер.- число запланированных мероприятий.

Шкала оценки эффективности программы

Программа считается при значении показателя эффективности :

95% и выше - высокоэффективной;

от 80 до 95% - среднеэффективной;

ниже 80% - низкоэффективной.

**7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер**

**управления рисками реализации Программы**

К основным рискам реализации Программы относятся:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Программы, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Собинский район;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в решение о бюджете муниципального образования Собинский район, влияющих на мероприятия Программы;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей Программы. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей Программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации Программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на территориальном уровне. Устранение риска возможно за счет организации единого координационного органа по реализации Программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации Программы, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации Программы.

Приложение № 1

к Программе

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

ПРОГРАММЫ НА 2016-2023 ГОДЫ ПО СОБИНСКОМУ РАЙОНУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Количество новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 500 |
|  | в том числе введенных путем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительства и реконструкции зданий школ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 500 |
| 2. | Количество новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района, введенных путем реализации региональных программ в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 96 | 96 | 96 | 100 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обучающихся по образовательным программам начального общего образования | % | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Обучающихся по образовательным программам основного общего образования | % | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 100 |
| 2.3. | Обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к Программе

Таблица №1

Мероприятия Программы на 2016-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб) | | | | | | ожидаемый результат | Показатели (индикаторы) Программы |
| 2016-2020 годы -всего | в том числе | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Строительство и реконструкция зданий школ | 817046,4 | 3432.7 | 179107.5 | 471300,3 | 155505,9 | 7700 | к 2021 году 1-4 классы перейдут на обучение в одну смену и будет удержан существующий односменный режим обучения | К 2021 году будет создано 1000 мест. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях составит 96%, в том числе обучающихся по программам начального образования – 100%, основного общего образования -92,3%, среднего общего образования -100%. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение типового проекта для строительства ОО на 1000 мест | 606,5 | 606.5 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Проведение привязки объекта к местности и прохождение экспертизы | 13848,9 | 2826.2 | 202.4 | 1094,3 | 2026 | 7700 |
| 1.1.3 | Строительство общеобразовательной школына 1000 мест по адресу: г.Собинка, ул.Гагарина, д.22 | 647631,1 |  | 178905,1 | 468726 |  |  |
| 1.1.4 | Оснащение общеобразовательной школына 1000 мест по адресу: г.Собинка, ул.Гагарина, д.22 | 151999,9 |  |  |  | 151999,9 |  |
| 1.1.5 | Переработка проекта для реконструкции здания бывшей школы №1 г.Лакинска | 2960 |  |  | 1480 | 1480 |  |  |  |

Таблица №2

Мероприятия Программы на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия |  | | Объем финансирования (тыс.руб) | | | ожидаемый результат | Показатели (индикаторы) Программы |
| 2021-2023 годы -всего | в том числе | | | |
| 2021 год | | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Реконструкция здания школы | 714900 | 7200 | | 350000 | 350000 | к концу 2023 года все классы перейдут на обучение в одну смену и будет удержан существующий режим обучения | С 2021 по 2023 годы будет создано 500 мест. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях составит 100%, в том числе обучающихся по программам начального образования – 100%, основного общего образования -100%, среднего общего образования -100%. |
|  | в том числе: |  |  | |  |  |
| 1.1.1 | Проведение привязки объекта к местности и прохождение экспертизы | 14900 | 7200 | |  |  |
| 1.1.2 | Реконструкция здания бывшей школы №1 г.Лакинска на 500 мест | 700000 |  | | 350000 | 350000 |

Приложение №3

к Программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы на 2016-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств районного бюджета | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.рублей) по годам реализации | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| муниципальная программа | «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2023 годы» | Всего | х | х | х | х | 1524246,4 | 3432,7 | 179107.5 | 471300,3 | 155505,9 | 7700 | 7200 | 350000 | 350000 |
|  |  | Управление образования администрации Собинского района, МКУ «Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства Собинского района» | х | х | х | х | 1524246,4 | 3432,7 | 179107.5 | 471300,3 | 155505,9 | 7700 | 7200 | 350000 | 350000 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 703 | 0702 | 1900141120 | 400 | 94615,4 | 3432,7 | 202,4 | 2574,3 | 3506 | 7700 | 7200 | 35000 | 35000 |
| 703 | 0702 | 19001S1120 | 400 | 34869,7 |  | 17890,5 | 16979,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Остаток 2017 года | | | |  |  |  | 7649,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 703 | 0702 | 19001L5200 | 400 | 1291,4 |  |  | 1291,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 774 | 0702 | 190Е155200 | 400 | 1520 |  |  |  | 1520 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 703 | 0702 | 19001L5200 | 400 | 113786,3 |  |  | 113786,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 774 | 0702 | 190Е155200 | 400 | 133927,1 |  |  |  | 133927,1 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 703 | 0702 | 1900171120 | 400 | 1113620,2 |  | 161014,6 | 322605,6 |  |  |  | 315000 | 315000 |
| Остаток 2017 года | | | |  |  |  | 68844,7 |  |  |  |  |  |
| 703 | 0702 | 19001L5200 | 400 | 14063,5 |  |  | 14063,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 774 | 0702 | 190Е155200 | 400 | 16552,8 |  |  |  | 16552,8 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Введение новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | Всего | х | х | х | х | 1524246,4 | 3432,7 | 179107.5 | 471300,3 | 155505,9 | 7700 | 7200 | 350000 | 350000 |
| в том числе | Приобретение типового проекта для строительства ОО на 1000 мест | | | | | | 606,5 | 606,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение привязки объекта к местности, прохождение экспертизы, строительный контроль, авторский надзор | | | | | | 21048,9 | 2826,2 | 202,4 | 1094,3 | 2026 | 7700 | 7200 |  |  |
|  | Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест по адресу: г.Собинка, ул.Гагарина, д.22 | | | | | | 647631,1 |  | 178905,1 | 468726 |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение общеобразовательной школы на 1000 мест по адресу: г.Собинка, ул.Гагарина, д.22 | | | | | | 151999,9 |  |  |  | 151999,9 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция здания бывшей школы №1 г.Лакинска на 500 мест | | | | | | 700000 |  |  |  |  |  |  | 350000 | 350000 |
|  | Переработка проекта для реконструкции здания бывшей школы №1 г.Лакинска | | | | | | 2960 |  |  | 1480 | 1480 |  |  |  |  |